|  |
| --- |
| **asekeevo-герб**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАГЛЯДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**16.08.2018 ст. Заглядино № 57 –п**

|  |
| --- |
| Об утверждении комплексного плана- графика мероприятий, направленного на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области на 2018-2022гг. |

В целях реализации приоритетного проекта « Формирование комфортной городской среды» и организации выполнения работ направленных на избавление от визуального мусора на территории муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области **П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить комплексный план- график мероприятий, направленный на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области на 2018-2022гг. согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию(обнародованию) на официальном сайте.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования Э.Н.Гарейшин

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению № 57 от 16.08.2018г. |

**Комплексный план- график мероприятий, направленный на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области** **на 2018-2022годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Проведение ревизий использующих рекламных конструкций | в течение 2019 года | Администрация Заглядинского сельсовета |
| 2 | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | до декабря 2019года | Администрация Заглядинского сельсовета |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства | постоянно | Администрация Заглядинского сельсовета |
| 4 | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | до декабря 2019года | Администрация Заглядинского сельсовета |
| 5 | Проведение информационно- разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | в течение реализации плана- графика | Администрация Заглядинского сельсовета |